**ATA – DAILY**

**Tabela

Descrição gerada automaticamente**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reuniões e Dailys** | | | | | | |
| **DATA** | **AUTOR**  **ATA** | **INÍCIO** | **TÉRMINO** | **INTEGRANTES AUSENTES** | **ASSUNTO** | **FORMATO** |
| 27/10/2024 | Eduarda | **16:20** | **16:30** | Liz e Beatriz | Andamento do projeto | Presencial |

**Detalhes discutidos em reunião:**

segunda:

front-end: 50%

cadastro empresarial: 99%

login de quem já está atrelado á uma empresa: 0%

login: 99%

dashboard principal 20% - ana

dashboard histórico: 0% - Eduarda

back-end:

beatriz e liz: 99%

ajustes na lógica da calculadora - feito

api -

update em senhas e email sobre validação -

banco de dados: 20%

Pedro e samara: 20%

update na modelagem: 20%

update no script: 0%

validação com a vivian: não feito

pesquisar sobre o alcance dos sensores com fonte: não feito

documentação: 15%

Rafael: 15%

classificação (0 a 5)

- Gráfico de crescimento do mercado de queijos - 2

- Implementar fontes para perdas e ganhos na documentação - 5

- Detalhar ferramentas a serem utilizadas no escopo - 4

- Atentar na ''mistura'' de tópicos, Seguir um padrão - 5

- Separação de alguns tópicos nas premissas, além de uma objetividade maior, e detalhamento EXTENSO - 3

- Inclusão de mais premissas para o projeto como todo - 3

(Exemplo: Será necessária um ponto de energia de 127volts em cada prateleira (50cm, de exemplo) da sala de maturação)

- 'Quando for feita a instalação, aa prateleiras devem estar desocupadas'

- Em requisitos, acrescentar 'O sistema' - 2

- Recursos necessários no COMEÇO DO ESCOPO - 4

- Requisitos (backlog) após Restrições - 1

- Acrescentar Prints a mais, do backlog, e outros - 1

- Diagrama de negócio, e após, diagrama de solução - 3

- Detalhar metodologia de atuação, com print de tal - 2

- Detalhar o PROBLEMA no diagrama de NEGÓCIO (Exemplo: colocar um queijo mofado em excesso para representar um problema, ou algo para remeter a temperatura e umidade) - feito

- PROBLEMA, SOLUÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, SUCESSO - feito- Foi sugerido a inserção de uma Aba de ‘Minha Conta’ no Site. Foi delegada como ‘Desejável’, e será implementada na 3ª Sprint;

- Apresentada uma Dashboard com tonalidades mais escuras. Validado com Grupo.  
- Terá uma mudança no Amarelo dos Gráficos;

- Serão implementadas linhas de ‘Margem de Erro’ nos Gráficos de Linha. O tamanho dos gráficos será aumentado;

- Apresentado novo Simulador Financeiro, com Tabelas Comparativas com e sem nosso produto e os resultados separados por linhas. Sugerido a implementação de uma ‘Marca d’água’ com o nome ‘Queijo no Ponto’ ao lado do resultado de produto;

- Será implementada no Simulador a Fonte que foi retirada a porcentagem de 15% como Asterisco abaixo do Input;

- Considerada a implementação de um Botão para Refazer a Simulação. Também considerada a implementação de uma maneira de apagar o conteúdo da tela para mostrar os resultados isolados, sem precisar dar ‘Scroll’ na tela do Simulador;

- Será feito o Espaçamento das frases dos Inputs com a ‘Pergunta’ do Simulador;

- Navibar concluída. Será enviada ao grupo para avaliação;

- Página de Login apresentada. Validada pelo Grupo;

- Será feito ajuste na Logo do Site Institucional, sendo idealizada uma caixinha para o Arduíno e sensores, ‘justificando’ o uso do queijo ‘Furadinho’.