Planejamento Sprint 2B – Grupo 11

1. BACK-END (Beatriz e Liz): - 98%

* Acrescentar lucro total e ajustes na matemática da calculadora - feito
* Validações em e-mail institucional - feito
* Validações em senha forte – feito
* Validação com Caio – Não Feito

1. FRONT-END (Ana e Maria Eduarda): - 80% feito

* Reformular Identidade Visual da Dashboard com base nas validações do Frizza e Marcos – 80% Feito
* Atualização do gráfico – 100% feito
* Atualização seguindo a Modelagem (página de sala de maturação e página de prateleira) – A fazer
* Atualização de KPIs - A fazer
* Novas métricas – Feito
* Nova página de Cadastro (separando cadastro físico e cadastro corporativo) – Feito
* Nova página de Login – feito
* Histórico das métricas – Não feito

1. BANCO DE DADOS (Pedro e Samara): 85%

* Análise de tabelas e adequações necessárias (tirar autorelacionamento, permitir tabelas sem ligação) – Feito
* Validação com a Vivian – Não feito
* Fechamento do escopo para possíveis adequações – a fazer (reunião)

1. DOCUMENTAÇÃO (Rafael): - 95%

* Acrescentar infográficos – Feito
* Substituir o Diagrama de Solução – Não feito
* Diagrama de Negócio Atualizado – Não Feito
* Pesquisas sobre documentação – Feito
* Alteração de Premissa e Escopo – Feito
* Acrescentar fontes – 95%
* Atualização de Backlog – Não Feito
* Detalhamento de ferramentas – Feito
* Premissas atualizadas – Feito