|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargos da Semana** | | | | | | |
|  | **Product Owner** | **Scrum Master** | **Back-End** | **Front-End** | **Banco de Dados** | **Documentação** |
| **Semana 1** | Ana Vitória | Samara | Duda e Ana | Pedro | Liz e Bea | Samara e Rafael |
| **Semana 2** | Pedro | Rafael | Bea e Samara | Rafael e Ana | Pedro e Duda | Liz |
| **Semana 3** |  |  |  |  |  |  |
| **Semana 4** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reuniões e Dailys** | | | | | | |
| **DATA** | **AUTOR**  **ATA** | **INÍCIO** | **TÉRMINO** | **INTEGRANTES AUSENTES** | **ASSUNTO** | **FORMATO** |
| 02/10/2024 | Pedro | **17:00\*** | **\*17:30** |  | Passagem de Avanço, Definição do Banco de Dados e Planejamento de entrega da Sprint 2B | PRESENCIAL |

**Detalhes discutidos em reunião:**

- Banco de Dados realizado e validado com prof.Vivian, próximos passos ver se o mesmo está funcionando na API com o Arduino e explicar para os demais integrantes sobre novas funções.

- Front-End terminou a fase de início do CSS da calculadora e irá concluir até dia 03/10/24, Duda irá auxiliar na inicialização do CSS do Site Institucional até 03/10/24.

- Back-End finalizou a parte lógica da Calculadora e iniciou o HTML do Site Institucional, e fará ajuste no texto da justificativa do valor 20% como pedido por orientadores.

- Documentação fez ajustes no Contexto e alinhou onde os sensores deverão ficar na sala de Maturação do Queijo, na prateleira, e fará os Diagramas de Solução e de Negócio até 03/10/24.

**\*Próxima Daily definida para 03/10/24 as 16:20.**

* Todos Deverão elaborar documento KT para o próximo time que atuará na próxima semana