|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEMANA** | **PO** | **SCRUM MASTER** | **FRONT-END** | **BACK-END** | **BANCO DE DADOS** | **DOCUMENTAÇÃO** |
| SEMANA 1 | ANA | SAMARA | PEDRO | DUDA E ANA | LIZ E BIA | RAFA E SAMARA |
| SEMANA 2 | PEDRO | RAFA | ANA E RAFA | BIA E SAMARA | PEDRO E DUDA | LIZ |
| SEMANA 3 | BIA | LIZ | DUDA E LIZ | PEDRO E RAFA | SAMARA E ANA | BIA |
| SEMANA 4 | DUDA | PEDRO | BIA E SAMARA | LIZ E ANA | RAFA E PEDRO | DUDA |
| SEMANA 5 | RAFA | ANA | PEDRO E LIZ | DUDA E SAMARA | BIA E RAFA | ANA |
| SEMANA 6 | SAMARA | BIA | DUDA E ANA | LIZ E BIA | PEDRO E SAMARA | RAFA |

**Reuniões e Dailys**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | **INÍCIO** | **TÉRMINO** | **INTEGRANTES AUSENTES** | **ASSUNTO** | **FORMATO** |
| 01/10/2024 | **16:20\*** | **\*16:40** |  | Reunião – Projeto P.I. | PRESENCIAL |

Detalhes discutidos em reunião:

**Pontos discutidos na Daily:**

1. **Documentação:  
   A documentação do projeto continua em processo de atualização contínua, sendo ajustada conforme as evoluções das etapas de desenvolvimento.**
2. **Backend:**
   * **Finalizada a lógica da calculadora financeira.**
   * **Passagem das responsabilidades de desenvolvimento para o Front-end, que agora está encarregado de implementar a interface.**
3. **Front-end:**
   * **Concluída a criação da identidade visual da empresa.**
   * **Início do desenvolvimento da interface para a calculadora financeira.**
   * **Início do desenvolvimento do site institucional.**
4. **Banco de Dados:**
   * **Modelagem de dados foi parcialmente finalizada.**
   * **As tabelas foram revisadas e colocadas nas formas normais.**
   * **Relacionamentos entre as tabelas foram estabelecidos.**
   * **Dados foram inseridos nas tabelas conforme o planejamento.**
5. **Integração Arduino e Banco de Dados:**
   * **Concluída a integração entre o Arduino e o banco de dados.**
   * **Implementada a plotagem dos dados coletados pelo Arduino em um dashboard, utilizando a API desenvolvida em Node.js.**

**\*Daily adiada para após a aula, devido a outras demandas.**